KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE CHO DỰ ÁN GREENMART

1. Lý do chọn Agile

1.1. Hạn chế của Waterfall

Trong mô hình Waterfall, các yêu cầu thường được xác định và phê duyệt từ đầu dự án. Các giai đoạn phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai được thực hiện tuần tự. Khách hàng thường chỉ được xem sản phẩm khi dự án gần hoàn thành.

Đối với GreenMart, mô hình này có những hạn chế:

- Khó thích ứng với thay đổi: GreenMart đang chuyển sang bán hàng đa kênh nên nhu cầu có thể thay đổi trong quá trình phát triển.

- Phát hiện lỗi muộn: Nếu tính năng tìm kiếm sản phẩm hoặc thanh toán không đáp ứng yêu cầu, nhóm có thể chỉ phát hiện khi kiểm thử hoặc trình diễn cuối dự án.

- Tốn thời gian và chi phí sửa đổi: Khi yêu cầu thay đổi, nhóm phải điều chỉnh tài liệu, thiết kế và mã nguồn đã hoàn thành.

- Khách hàng ít được tham gia: GreenMart không có nhiều cơ hội phản hồi và điều chỉnh sản phẩm trong quá trình phát triển.

1.2. Agile khắc phục như thế nào?

Agile chia công việc thành các chu kỳ phát triển ngắn, tạo ra sản phẩm có thể kiểm tra và nhận phản hồi thường xuyên.

Nhóm TechViet sẽ:

- Chia dự án thành các Sprint có thời gian cố định.

- Ưu tiên các chức năng mang lại giá trị kinh doanh cao.

- Trình diễn sản phẩm cho GreenMart vào cuối mỗi Sprint.

- Tiếp nhận phản hồi và cập nhật thứ tự ưu tiên trong Product Backlog.

- Kiểm thử liên tục để phát hiện lỗi sớm và giảm chi phí sửa chữa.

1.3. Kết luận

Dự án GreenMart nên áp dụng Agile, cụ thể là Scrum, vì yêu cầu bán hàng đa kênh có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế. Phương pháp này giúp khách hàng tham gia thường xuyên, nhóm phát hiện vấn đề sớm, giảm rủi ro và cung cấp giá trị kinh doanh theo từng giai đoạn.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ. | Tổ chức Daily Scrum hằng ngày trong 15 phút; trao đổi trực tiếp khi có vấn đề phức tạp, đồng thời sử dụng công cụ để cập nhật công việc. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ. | Viết tài liệu vừa đủ, phát triển và kiểm thử từng phần, trình diễn sản phẩm vào cuối mỗi Sprint để lấy phản hồi. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | Thường xuyên trao đổi với đại diện GreenMart; cập nhật Product Backlog và thống nhất ưu tiên. Các thay đổi liên quan hợp đồng hoặc chi phí vẫn phải được phê duyệt theo thỏa thuận. |
| Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch. | Định kỳ xem xét kết quả, phản hồi và rủi ro để điều chỉnh kế hoạch, thứ tự ưu tiên và cách làm phù hợp. |

Nguyên tắc chung: Nhóm vẫn sử dụng quy trình, công cụ, tài liệu và hợp đồng khi cần thiết, nhưng ưu tiên giao tiếp, sản phẩm có giá trị, hợp tác với khách hàng và khả năng thích ứng.

3. Khung Scrum

3.1. Độ dài Sprint

Nhóm chọn Sprint cố định dài 2 tuần. Trong 6 tuần đầu, dự án sẽ thực hiện 3 Sprint.

Lý do lựa chọn:

- Hai tuần đủ thời gian để nhóm phân tích, phát triển và kiểm thử một phần chức năng có giá trị.

- Khoảng thời gian không quá dài, giúp GreenMart sớm xem sản phẩm và phản hồi.

- Đội có thể đánh giá tiến độ, chất lượng và điều chỉnh cách làm sau mỗi Sprint.

3.2. Gắn với 3 trụ cột Scrum

| Trụ cột | Cách áp dụng trong dự án |
| --- | --- |
| Minh bạch (Transparency) | Công khai Product Backlog, Sprint Backlog, trạng thái công việc, tiêu chí hoàn thành và các vấn đề đang gặp phải. |
| Thanh tra (Inspection) | Kiểm tra tiến độ hằng ngày, kiểm thử liên tục và đánh giá Increment trong Sprint Review. |
| Thích nghi (Adaptation) | Điều chỉnh Product Backlog theo phản hồi của GreenMart và cải thiện quy trình trong Sprint Retrospective. |

3.3. Vì sao chọn Scrum thay vì Waterfall?

Scrum cung cấp khung làm việc cụ thể với Sprint, các vai trò, sự kiện và sản phẩm bàn giao rõ ràng. Nhờ đó, TechViet có thể tổ chức công việc theo từng chu kỳ, nhận phản hồi sớm và điều chỉnh thứ tự ưu tiên mà không phải chờ đến cuối dự án.

4. Phân vai Scrum Team

Nhóm dự án gồm Long, Hoa, ba lập trình viên An, Bình, Chi và tester Dung. Có thể phân vai như sau:

| Thành viên | Vai trò Scrum | Trách nhiệm và quyền quyết định |
| --- | --- | --- |
| Long | Product Owner (PO) | Chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị sản phẩm, xác định mục tiêu sản phẩm và quản lý thứ tự ưu tiên Product Backlog. Không tự quyết định cách triển khai kỹ thuật hoặc áp đặt công việc hằng ngày cho Developers. |
| Hoa | Scrum Master (SM) | Đảm bảo Scrum được hiểu và áp dụng đúng, hỗ trợ loại bỏ trở ngại, thúc đẩy cải tiến và giúp các sự kiện Scrum diễn ra hiệu quả. Không tự quyết định tính năng nào có giá trị kinh doanh cao nhất hoặc quản lý Developers theo kiểu giao việc từ trên xuống. |
| An, Bình, Chi, Dung | Developers (nhóm phát triển) | Cùng lập kế hoạch Sprint, quyết định cách thực hiện công việc, phát triển, kiểm thử và tạo Increment đạt Definition of Done. Không tự ý thay đổi Sprint Goal hoặc thứ tự ưu tiên Product Backlog thay cho PO. |

Lưu ý: Theo Scrum, Developers bao gồm tất cả thành viên trực tiếp tạo ra Increment, không chỉ lập trình viên. Vì vậy, tester Dung cũng thuộc nhóm Developers.

Phân định quyền quyết định

- Product Owner: Quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog và chịu trách nhiệm về giá trị sản phẩm.

- Scrum Master: Chịu trách nhiệm về hiệu quả của Scrum Team và hỗ trợ nhóm giải quyết trở ngại.

- Developers: Quyết định cách thực hiện công việc và cách tổ chức Sprint Backlog để đạt Sprint Goal.

Ba vai trò phối hợp với nhau, không có nghĩa PO là cấp trên của Scrum Master hay Developers.

5. Artifacts và lịch sự kiện Scrum

5.1. Product Backlog

Product Backlog là danh sách các hạng mục cần phát triển, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Bảng dưới đây là kế hoạch ban đầu, có thể thay đổi sau khi nhận phản hồi từ GreenMart.

| Ưu tiên | Hạng mục | Nội dung | Giá trị mang lại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý danh mục sản phẩm | Hiển thị tên, giá, hình ảnh và trạng thái sản phẩm. | Cung cấp dữ liệu cho bán hàng online. |
| 2 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa. | Giúp khách hàng tìm hàng nhanh. |
| 3 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị thông tin, giá và tình trạng còn hàng. | Hỗ trợ khách quyết định mua hàng. |
| 4 | Giỏ hàng | Thêm, xóa và cập nhật số lượng sản phẩm. | Chuẩn bị dữ liệu đặt hàng. |
| 5 | Đặt hàng online | Nhập thông tin nhận hàng và xác nhận đơn. | Cho phép khách đặt hàng qua mạng. |
| 6 | Thanh toán | Tích hợp phương thức thanh toán và xử lý kết quả thanh toán. | Hoàn thiện quy trình mua hàng. |
| 7 | Quản lý đơn hàng | Lưu đơn, hiển thị mã đơn và trạng thái xử lý. | Giúp nhân viên theo dõi đơn. |
| 8 | Kiểm thử và bảo mật | Kiểm tra dữ liệu đầu vào, quyền truy cập và lỗi nghiệp vụ. | Đảm bảo hệ thống ổn định và an toàn. |

Thứ tự trên là đề xuất ban đầu. Product Owner có thể điều chỉnh dựa trên phản hồi khách hàng, rủi ro kỹ thuật và giá trị kinh doanh. Các chức năng cần thiết để bảo đảm an toàn, tính đúng đắn của đơn hàng và thanh toán phải được tính đến ngay từ đầu, không chỉ xử lý sau cùng.

5.2. Sprint Backlog và Sprint Goal của Sprint 1

Thời gian: Tuần 1–2.

Sprint Goal: Xây dựng phiên bản đầu tiên cho phép người dùng xem danh mục sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm theo tên.

Sprint Backlog dự kiến:

| Công việc | Người phụ trách chính | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Xác định yêu cầu và tiêu chí chấp nhận | Long phối hợp với nhóm | Yêu cầu tìm kiếm và hiển thị sản phẩm được thống nhất. |
| Thiết kế giao diện danh mục sản phẩm | An | Hiển thị tên, giá và thông tin cơ bản rõ ràng. |
| Xây dựng API danh sách sản phẩm | Bình | API trả về dữ liệu sản phẩm hợp lệ. |
| Xây dựng chức năng tìm kiếm | Chi | Tìm kiếm theo tên hoặc từ khóa hoạt động đúng. |
| Kiểm thử tích hợp và nghiệp vụ | Dung cùng cả nhóm | Các trường hợp kiểm thử chính đạt yêu cầu. |
| Tích hợp và trình diễn | Cả nhóm | Có phiên bản chạy được để trình diễn. |